## Slide 1
필수 조건
사항
코드
테스팅
출시
시간
A
B
A
B
A
B
A
B
C
C
C
D
D
E
F
애자일:
반복적 & 전진적
모든 스토리는 증보되고, 코드화되고, 테스팅된다.
반복 후 출시가능
전통적 테스트 vs 애자일 테스트
lt 0
lt 1
lt 2
lt 3
lt 4
Phased or gated - for example, Waterfall

## Slide 2
애자일 QA 프로세스
세트 1
세트 2
세트 3
스프린트
스프린트 백로그
반복 시작
스토리 & 시나리오 개발
기능성 & 승인 테스트 시행
배치
테스트
일일 스크럼 미팅
발달력 증가
네
아니요
시스템 테스팅
제품

## Slide 3
아이디어/
비즈니스 프로세스
유저 스토리
구조
코드
라이브러리
사용자 인수 테스트
애플리케이션 통합 테스트
애플리케이션 테스트/시스템 테스트
어셈블리 테스트
컴포넌트 테스트
스모크-테스트/ 지속적인 통합
블랙박스 테스트/ 유저 스토리 지향
데모 스프린트-피디 승인
빨간 구역은 스프린트를 보여주고 최종 출시 테스트전에 몇 차례 통과됩니다.

## Slide 4
스토리 개발
스토리 쓰고 수용 기준 개발
구조 & 디자인
코드 쓰기
통합 테스팅
Automated tests with 80% ~ 90% coverage
스토리 테스트
회귀 테스트
출시
Common Agile Testing Approach
반복 이내에서

## Slide 5
자동화 & 수작업
수작업
자동화
도구
기능성 테스트
사례
스토리 테스트
프로토타입
시뮬레이션
2 사분면
1 사분면
3 사분면
4 사분면
탐색적 테스팅
시나리오
사용성 테스트
사용자 인수 테스트
알파 / 베타
단위 테스트
컴포넌트 테스트
성능 & 부하 테스팅
보안 테스팅
“~성” 테스팅
비즈니스 중심
기술 중심
제품 평가
팀을 지원하기

## Slide 6
비용
테스트 경우 개수
UI
서비스
단위
UI 테스트들은 불확실하고 UI가 스크립트를 쓰던지 혹은 캡쳐-리플레이 통해서 진행됩니다
서비스 테스트들은 업무 용어와 BDD 도구들 혹은 FitNEsse를 통해서 진행됩니다
단위 테스트들은 xUnit 프레임워크를 이용하는 시스템의 용어들 이내로 진행됩니다
자동화 테스트들의 유용성을 보존하고 피드백 속도가 높으려면 테스트들의 양과 실행시간이 반드시 적고 짧아야 합니다.