## Slide 1: TMON CD 릴리즈방안
CD 시스템구성도
Git Flow
출시 절차
As-Is 배포환경
To-Be 배포환경 Approach

## Slide 2: History
Document Title | Version | State | Created by | Date
TMON_CD_릴리즈방안_v0.1.pptx | 0.1 | Draft | jungim.kim | 2014-06-30
TMON_CD_릴리즈방안_v0.7.pptx | 0.7 | Peer review | jungim.kim junbeom.kim | 2014-07-07

## Slide 3: CD (Continuous Delivery) 시스템 구성도
개발자
개발자
CI서버
버전관리저장소
풀링
배포 파이프라인
QA
Staging
Real
DQA
빌드검사
단위 테스트
정적검사
결과 피드백
소스컴파일
자동화테스트
검사수행
배포
...
푸시
푸시
코드리뷰어
결과 피드백
코드리뷰
패키지관리
제출

## Slide 4: Git Flow
FEATURE
FEATURE
DQA
QA
MASTER
HOTFIX
REAL
v1.1.0
v1.0.0
v1.0.1
v1.1.0
v1.0.1
차기 출시 예정기능
금번 출시 예정기능
이후 부터 차기 출시
QA 끝
QA 시작
운영 환경 오류 수정
개발단계
출시단계
운영단계
Time

## Slide 5: 개발단계
ft/1
ft/2
dqa
개발자 A그룹
DQA환경
Pre-개발서버2
Owner
GIT Branch
Environment
Task
개발자 B그룹
개발리더(코드리뷰)
QA
Pre-개발서버1
CI 서버
빌드
단위테스트
정적분석
코드리뷰
DQA환경 배포
인수테스트
기능테스트(옵션)
인수/회귀
테스트 개발
빌드
단위테스트
개발서버배포
개발자 테스트
빌드
단위테스트
개발서버배포
개발자 테스트
릴리즈대상 개발기능확인
기능단위개발
개발자
개발자
자동빌드
자동배포
ft브랜치
생성
개발리더
merge
A기능 개발완료
B기능 개발 중
ex) A기능 개발 (7/15 릴리즈)
기능단위개발
ex) B기능 개발 (7/31 릴리즈)
CI 서버
자동빌드
CI 서버
자동빌드
자동배포
자동배포
자동
수동
개발리더
릴리즈 대상 확인

## Slide 6: 출시단계
qa/#
master
개발자
Owner
GIT Branch
Environment
Task
릴리즈 대기
통합 QA
릴리즈 대상 개발기능확인
dqa
QA
개발리더
QA
통합QA요청
QA브랜치
생성
QA
개발리더
개발자
QA환경
CI 서버
tag
빌드
단위테스트
정적분석
코드리뷰
QA환경 배포
회귀테스트
통합QA
소스merge
tag생성
자동빌드
자동배포
자동 merge
버그수정
자동 merge
Release
여부 판단
PO
PO
CI 서버
tag
DQA환경
CI 서버
자동빌드
자동배포
자동
수동
릴리즈 기능 확인완료
통합QA완료
개발리더(코드리뷰)
빌드
단위테스트
정적분석
코드리뷰
DQA환경 배포
인수테스트
기능테스트(옵션)

## Slide 7: 운영단계
ht
real
개발자
Owner
GIT Branch
Environment
Task
릴리즈 완료
긴급배포
QA
개발자
master
tag
릴리즈 대기
tag
PO
PO
Release
요청
tag
tag
자동
merge
PO
개발리더
Staging환경
CI 서버
빌드
Staging 배포
사용자테스트
성능테스트
Real 배포
빌드클릭
자동배포
버그수정
tag
tag
자동
merge
자동
merge
CI 서버
빌드클릭
빌드
정적분석
단위테스트
코드리뷰
소스merge
ht브랜치
생성
Defect 발생
개발리더
QA
배포 실행
Real환경
자동
수동

## Slide 8: 출시절차
자동화인수테스트
수동테스트
출시
운영
단계
환경
QA 환경
Staging 환경
Real 환경
관련브랜치
DQA 브랜치
QA 브랜치
Real 브랜치
Real , Hotfix브랜치
테스트범위
테스트
소요시간
완료조건
승인자
활동
개발된 기능들이 고객 명세(story)에 부합하는지
검증한다.
자동화 인수 테스트
(FitNesse)
10분 이내
자동화 인수테스트 통과
QA
새로 구현된 코드와 이전 코드가 충돌하지 않는지 확인한다. 자동화 테스트에서 잡지 못한 오류 검출한다.
자동화 회귀 테스트
수동(GUI) 테스트
사용자 인수 테스트
성능테스트, 부하테스트
2시간 이내
자동화 회귀 테스트 통과
수동 테스트 검출 오류 수정 완료
QA
UAT(사용자인수테스트)
비기능요구사항 을 검증한다.
사용자 인수 승인
비기능요구사항 달성
운영중 지속적 모니터링
6시간 이내
QA, PO
성능 환경
PO, QA, 개발자
커밋
DQA 브랜치
기술 단계에서 시스템이 동작하는지 검증한다.
빌드검사
단위테스트
정적검사
코드리뷰
컴파일 성공
단위테스트 통과
정적검사 통과
코드리뷰 통과
코드리뷰어
10분 이내
DQA 환경

## Slide 9: As-Is 배포 환경
Repository
DQA
QA
REAL
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Git
배포
배포
배포
배포
Repository
Repository
Repository
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
RQA
1
2
3
4
모듈 A
모듈 B
모듈 C
모듈 D
※정해진 기간동안 QA, RQA환경을 특정 프로젝트가 독점하여 통합QA실시 (wiki를 통해 스케줄링)
통합QA활동
※프로젝트별로 기간을 정하여 각 DQA 환경을 순환적으로 선택하여 사용 (wiki 를 통해 스케줄링)

## Slide 10: To-Be 배포 환경 Approach
Repository
A모듈 서버 그룹
DQA
QA
STG
REAL
※모듈별로 전담 환경이 각각 존재하며 특정 프로젝트가 QA환경 전체를 점유하지 않음
Server N
Server N
B모듈 서버 그룹
Server N
Server N
C모듈 서버 그룹
Server N
Server N
D모듈 서버 그룹
Server N
Server N
통합QA활동
Git
배포
배포
배포
배포
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N
Server N